**DOCUMENTO DE REFLEXIÓN PROYECTO DE INGENIERÍA**

**DEL SOFTWARE**

**CURSO 2023/2024**

GRUPO PRÁCTICAS: 2311 EQUIPO Nº: 1

NOMBRES DE LOS INTEGRANTES:

Jaime Sánchez Esteban

Andrés Peñalba García-Fiz

Sergio Fraile Sánchez

Miguel Ibáñez González

Alexandra Conache

Fecha de elaboración del documento: 16/04/2024

Entrega realizada / Hito: Entrega de la práctica 2: Estimación y Planificación de Proyectos Software

Fecha entrega: 18/04/2024

Contenido y procedimiento de realización de la práctica:

- Procedimiento de realización de la práctica:

Para realizar esta práctica nos hemos repartido entre los integrantes del grupo la elaboración del documento, diagrama y proyectos opcionales a realizar, tratando de hacer una distribución relativamente equitativa, en ocasiones asignando múltiples personas a una misma tarea si así se consideraba necesario.

- Aspectos favorables de la realización de la práctica:

Hemos logrado pese a los imprevistos terminar la práctica y entregarla en un estado respetable.

- Aspectos mejorables de la realización de la práctica:

Nuevamente hemos gestionado erróneamente el tiempo, infraestimando enormemente la carga de trabajo que iba a suponer finalizar la práctica.

Debido a que en general los miembros del grupo nos hallábamos abrumados con trabajo de otras materias dejamos esta de lado y nos empezamos a saltar las fechas recomendadas de progreso, llegando al punto que la última semana, correspondiente a la entrega a penas habíamos terminado la primera parte de la primera semana.

Dificultades encontradas:

Hemos encontrado dificultades en la elaboración de la práctica debido a la falta de tiempo por la terrible gestión que hemos tenido durante la práctica.

Dada la falta de tiempo, la totalidad de la práctica ha sido realizada en cuestión de tres o cuatro noches trasnochando y no ha habido tanto tiempo como nos habría gustado para revisar por potenciales errores.

Aprendizaje / Conocimiento adquirido:

Gracias al desarrollo de esta práctica hemos aprendido a usar métodos de punto de función, con los que hemos logrado estimar con éxito el esfuerzo, coste y tiempo necesarios en teoría para desarrollar un proyecto.

También hemos aprendido como usar herramientas como Microsoft Project para la elaboración de informes y obtener información como diagramas de Gantt, planificaciones, etc.

Observaciones:

Por el momento no tenemos ninguna observación que no haya sido ya tratada en este documento