Wenas, meted aquí los riesgos que encontréis en el sistema (Mirad plan de proyecto y doc técnico):

RIESGOS ENUNCIADO

REQUISITOS

Componentes externos no cumplen con los requisitos o funcionan de manera distinta a la esperada

ESTIMACION

Calendario y Presupuesto fijos, no pueden cambiar

FUENTES EXTERNAS

Retrasos en las entregas de los componentes del sistema de gestión de valoración por parte de la empresa externa SOFTCOM S.L.

Componentes de mala calidad, incompatibles y con soporte pobre por parte de la empresa externa

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

GESTIÓN DEL PERSONAL

Alta rotación, doble de lo esperado.

Personal con poca experiencia en el tipo de aplicación y arquitectura.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Falta de comunicación con las empresas externas

DESARROLLO DEL SOFTWARE

Componentes externos no compatibles con la aplicación desarrollada

Desarrollo incorrecto debido a personal con poca experiencia

NEGOCIO

Conflicto de interés con la empresa externa DATAPRIVÉ. Posible conflicto entre el dueño y los directivos. (riesgo de dirección)

LEGISLACIÓN

Cambio de legislación referente al manejo de datos

OTROS:

Estimación de PF errónea puede llevar (no es que pueda, es que va a conllevar) a cambios en la planificación del proyecto

Los requisitos no se encuentran lo suficientemente desarrollados

El documento de plan de proyecto no contiene información verídica.

No sabemos si el sistema ID-UAM será del todo compatible con la aplicación

No se encuentra determinada la pasarela externa de pago

DEF(initivo)S:

ER-1: Hay alta rotación de personal con poca experiencia

Identificación: debido a la alta rotación de personal con poca experiencia, podría suceder un riesgo de retrasos con el desarrollo del proyecto.

Estimación:

·Estimación de probabilidad de ocurrencia: 40%.

·Estimación de impacto: 40%.

Evaluación:

Punto de ruptura: se harán reuniones de seguimiento con los participantes del proyecto para poder identificar posibles retrasos. En el caso de que se identifique un posible retraso se debe asignar a la sección retrasada el personal libre del que dispongamos. Si no se ha conseguido solventar el retraso el proyecto se cancelará.

Gestión:

·Preventiva: realizar cursos de formación al personal antes de empezar el desarrollo del proyecto.

·Mitigante: asignar más personal a la sección atrasada.

Retrasos en calendario y pasarse de presupuesto (no se puede permitir el retraso)

No poseemos tanto control sobre la calidad del trabajo realizado por las empresas DATAPRIVÉ y SOFTCOM S.L.