## Slide 1
Plan de Proyecto del Sistema Software de Reserva de Instalaciones Deportivas de la UAM
PINGS
PRÁCTICA 2
Feedback
Notes: - La identificación de la ‘crisis del software’ y la noción de que la ingeniería del software es una
disciplina ingenieril, llevó a la visión de que el proceso de desarrollo de software es como cualquier
otro proceso de ingeniería. De esta forma, se derivaron procesos de desarrollo de software de
otras actividades ingenieriles, como fue el modelo en cascada.
- Para resolver los problemas reales de una industria, un is o un equipo de ingenieros, deben incor-
porar una estrategia de desarrollo que acompañe a los procedimientos, métodos y herramientas
presentados en el tema anterior. Estas estrategias se llaman ciclos de vida, modelos de proceso,
o paradigmas.
- Dependiendo de la naturaleza del proyecto y de la aplicación, se seleccionará un modelo y otro.
- Las metodologías abarcan MAS que el ciclo de vida, porque las metodologías incluyen:
- Fases y orden.
- Métodos, procedimientos y herramientas a usar en cada fase.
- Criterios de evaluación.

## Slide 2: Subsistemas
Subsistemas + requisitos -- > ordenar por prioridad al negocio + mejoras
Negocio: Vender inscripciones a actividades….. Y después, servicios asociados a las actividades ¡que he vendido!
Para VENDER:
- BUSCAR
- TENER LA MEJOR OFERTA
- Y VENDERLO

## Slide 3: Entregables
Los hitos de entrega no tienen que ser equitativos en tiempo ni en esfuerzo de desarrollo:
  El primer y segundo hito de entrega suelen requerir más tiempo, ya que son la base de todo el sistema.
  Además, en ellos se entregan “funcionalidades” de negocio.
  Funcionalidades de negocio -> lo que da dinero/beneficio y hace que la empresa siga funcionando.
  Se hace así para que se pruebe durante más tiempo y sea la parte más fiable y probada.

## Slide 4: Incrementos
Realizar incrementos parciales:
Primer incremento, buscar y permitir reservas de inscripciones a actividades/instalaciones y tener usuario -> ya que para reservar actividades/instalaciones es necesario disponer de usuarios de la aplicación.
Buscar y reservar actividades y usuarios en el primer incremento.
  Con esto se puede tener una web donde consultar y reservar las actividades e instalaciones deportivas.
  Este incremento es más largo y significativo para realizar la práctica.
Segundo incremento, ampliar la reserva de actividades/instalaciones a fin de permitir listas de espera para inscripciones a actividades/ instalaciones y notificaciones del sistema al usuario del servicio, así como también la gestión de pago. Esto implica ampliar la reserva e inscripción (para poder añadir el pago de inscripciones a actividades), ampliar la reserva para que el usuario pueda “pagar”, y también notificaciones.

## Slide 5: Incrementos
Realizar incrementos parciales:
Tercer incremento, valoración del servicio, lo que implica poder añadir un mecanismo para valorar cada actividad concreta.
FIJAROS: Tal y como está planteado, cada incremento tiene un entregable funcional, que se puede lanzar al mercado y ser usable.
  No hay que esperar a tener todo el producto terminado.

## Slide 6: Incrementos
Cuando se hace un proyecto real, se hace de esta forma iterando parcialmente con productos viables (funcionales, operativos).
Pero solo es cierto cuando el producto es muy largo en el tiempo.
En un proyecto de 2 meses no es necesario, porque el TimeToMarket (tiempo hasta lanzamiento) es muy corto y no aporta nada.

## Slide 7: Incrementos
Y en algunos casos, sacar evoluciones demasiado rápidas puede ser contraproducente para el producto (sobre todo si hay cambios radicales), porque dan la sensación de que el producto no está terminado en el momento del lanzamiento.

## Slide 8: Tarifas
Las tarifas no son los sueldos de los empleados. Las tarifas son a costes internos es decir lo que le cuesta a la empresa cada perfil profesional, con ello tendrás que pagar sueldos, cargas sociales, impuestos de la empresa, alquiler de la oficina, luz, etc. etc., pagando todo ello la empresa no gana nada. Si bajas las tarifas, tienes que dejar de pagar algo, al Estado no puedes dejar de pagar, la oficina, la luz tampoco, porque te la cortan, no puedes bajar sueldos porque el trabajador se te va.

## Slide 9: Tarifas
Se puede pensar que este proyecto sería con pérdida, y metes el dinero que falta de otro lado, de otro proyecto del que obtienes beneficios y ese dinero lo metes en el proyecto en cuestión, y quedas en tablas.
Otra cuestión sería si las tarifas ya incluyen tu beneficio económico, en cuyo caso puedes decidir ganar menos, disminuir tu beneficio porque te interesa mantener al cliente.

## Slide 10: Plan de Proyecto
El Plan de Proyecto tiene datos de la estimación de los costes reales internos de la empresa que no se presentan al cliente. Sobre eso, se aumentará un margen (rentabilidad económica) que será lo que constituya el presupuesto que se presenta al cliente (una vez que sea aprobado internamente el plan).
El cliente dirá qué es lo que necesita y cuál proyecto le da lo que necesita y si el coste es razonable para él, es decir el cliente dirá cuál plan de proyecto se adapta a sus necesidades y a su economía.

## Slide 11: Plan de Proyecto - Propuesta
Cuando os presentéis a pliegos de condiciones para selección de contratación de proyectos, tenéis que buscar un equilibrio entre lo técnico y lo económico para llegar a más puntos en cada criterio de evaluación.
Si te pasas del precio límite fijado en el pliego, estás fuera porque eso es lo que te van a pagar.

## Slide 12: Plan de Proyecto - Propuesta
Unos mismos requisitos básicos de cara al cliente, tienen distintas interpretaciones por parte del equipo de analistas y genera distintas especificaciones de requisitos y eso es donde cambia el coste de implementación de un proyecto. Y como consecuencia cuanto más os ajustéis lo que vosotros especifiquéis a lo que os pide el cliente, más barato saldrá el proyecto.
Si te ajustas a lo que solicita el cliente, el coste será menor que si añades funcionalidades extra, porque hay menos funcionalidades. A diferencia, con funcionalidades extras aumenta la duración (porque hay más cosas que hacer) y por tanto aumenta el coste del proyecto.

## Slide 13: Equipo de Trabajo
La cohesión de un equipo de trabajo no es más que la buena integración de un equipo que está, además, comprometido con un objetivo común. Es un equipo unido, donde unos se apoyan en otros para alcanzar las metas grupales y empresariales.
Adecuación: Adaptación de algo a las necesidades o condiciones de una persona o de una cosa.
Coherencia: Relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas.